AURUM PHARMA

Aurum Pharma — onboarding guide для нового программиста

Дата обзора: 8 июля 2026

Репозиторий: Aurum-Pharma

Цель документа: быстро ввести нового разработчика в продукт, архитектуру, уже реализованные части и ближайшие задачи до релиза.

## 1. Что это за продукт

Aurum Pharma — SaaS-система автоматизации аптек для Республики Таджикистан. По смыслу это аналог 1С для аптек: касса, склад, партии и сроки годности, приход, поставщики, роли, отчёты, аудит, подписка и базовый onboarding.

Пилотная версия ориентирована на русский язык и валюту TJS. Продукт должен работать локально в разработке через Docker, затем как web-версия в браузере и как Windows-приложение на базе той же web-версии.

Главная идея: один общий backend и один frontend. Windows-приложение позже будет WebView2-оболочкой, которая добавит только интеграции с локальными устройствами: сканер, принтер чеков, денежный ящик и сохранение файлов.

## 2. Текущий статус

Статус проекта: MVP сильно продвинут. Основные backend-домены, frontend-экраны, миграции, RLS-защита, Docker-окружение, unit/integration/e2e-тесты уже есть.

Ключевые числа из текущего кода:

| Область | Сейчас |
| --- | --- |
| Backend-домены | 13 |
| Frontend-фичи | 15 |
| Alembic-миграции | 24 |
| ORM-модели | 34 |
| Frontend routes | 20 |
| Docker-сервисы | 9 |
| Playwright E2E specs | 11 |
| Playwright E2E tests | 28 |
| Frontend Vitest tests | 226 passed в последнем полном прогоне; статический grep сейчас находит 227 it/test |
| Последний полный backend pytest-прогон в рабочей сессии | 249 passed |

Важно: документация полезна, но источник истины — реальный код. Если документ и код расходятся, сначала проверяй код через rg.

## 3. Как запустить локально

Из корня проекта:

cd C:\Users\Asadov\Desktop\A-Pharma

docker compose up -d

docker compose exec backend alembic upgrade head

docker compose exec backend python -m app.seed_demo

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\demo-smoke.ps1

Открыть:

Frontend: http://localhost:5173

Backend docs: http://localhost:8000/docs

Healthcheck: http://localhost:8000/healthz

MinIO: http://localhost:9001

Prometheus: http://localhost:9090

Локальный launcher для Windows:

Start-Aurum-Pharma-Admin.cmd

Он поднимает Docker, применяет миграции, запускает demo-seed и smoke-проверку.

## 4. Архитектура простыми словами

Поток запроса:

React UI

-> Axios API client

-> FastAPI router

-> Service layer: бизнес-логика

-> Repository layer: SQLAlchemy-запросы

-> PostgreSQL с RLS

-> Audit triggers / Redis / Celery / MinIO при необходимости

Основные компоненты:

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| frontend/ | React 18, TypeScript, Vite, TanStack Router/Query |
| backend/ | FastAPI, SQLAlchemy async, Alembic, Celery |
| PostgreSQL 16 | Основная БД, RLS, audit triggers |
| Redis | Кэш permissions, очереди Celery |
| MinIO | Файлы: импорты, будущие документы/экспорты |
| Celery worker/beat | Фоновые задачи и расписания |
| Playwright | Сквозные браузерные проверки |

Главный архитектурный принцип backend: каждый домен живёт в backend/app/domains/<domain>/ и делится на models.py, schemas.py, repository.py, service.py, router.py.

Главный архитектурный принцип frontend: каждая фича живёт в frontend/src/features/<domain>/ и делится на api.ts, queries.ts, types.ts, страницы и компоненты.

## 5. Backend: что уже сделано

| Домен | Что реализовано |
| --- | --- |
| auth | Пользователи, email-коды, verify, refresh, logout, /me, rate-limit и login attempts |
| foundation | Аптеки/тенанты, настройки, филиалы, кассы, owner creation |
| roles | Permissions, роли, шаблоны, назначения, приглашения, anti-escalation |
| catalog | Каталог товаров, штрихкоды, поиск, CSV/XLSX импорт с preview/confirm/rollback |
| inventory | Партии, движения партий, списания, FEFO-подбор партий |
| suppliers | Поставщики и возвраты поставщикам |
| incoming | Приходные документы, позиции, принятие прихода в партии |
| pos | Смены, продажи, оплаты, рецепты, чеки, возвраты, Z-report, XLSX/PDF exports |
| billing | Тарифы, подписки, счета, платежи, trial/grace/readonly lifecycle |
| audit | Audit log через PostgreSQL-триггеры, поиск и redaction sensitive-полей |
| onboarding | Wizard, checklist, старт trial при готовности |
| notifications | In-app уведомления, подписки, очередь доставок, stubs для внешних каналов |
| dashboard | Сводка: продажи, смены, сроки, лицензии, счета, кэш Redis |

Backend entrypoint: backend/app/main.py.

Подключение роутеров идёт там же через app.include_router(...).

## 6. База данных и безопасность

Проект мульти-тенантный: одна БД обслуживает много аптек. Каждая tenant-таблица имеет tenant_id.

Критичная защита: RLS (Row Level Security). Это защита строк на уровне PostgreSQL. Обычный пользователь не должен увидеть строки другой аптеки даже при ошибке в Python-коде.

Как это работает:

current_tenant_id() читает текущий tenant из PostgreSQL GUC.

is_support_session() разрешает обход только support-сессиям.

aurum_app — обычная роль БД, RLS включён.

aurum_support — роль для developer/administrator, имеет BYPASSRLS.

Middleware читает JWT и выставляет контекст запроса.

Важно для нового разработчика:

не обходить RLS Python-флагами;

не запускать alembic downgrade на общей dev-БД;

не делать docker compose down -v, если не хочешь удалить локальную БД;

не хранить permissions большим массивом в JWT;

не логировать PII: email, телефоны, данные пациентов, содержимое чеков, закупочные цены.

## 7. Frontend: что уже сделано

Основные routes:

| Route | Экран |
| --- | --- |
| / | Dashboard |
| /login | Вход |
| /admin/tenants | Управление аптеками для dev/admin |
| /branches | Филиалы |
| /registers | Кассы |
| /settings | Настройки аптеки |
| /users | Пользователи |
| /roles | Роли |
| /catalog | Каталог товаров |
| /batches | Партии и остатки |
| /suppliers | Поставщики |
| /incoming | Приходные документы |
| /incoming/$id | Детали прихода |
| /pos | Касса |
| /sales | Продажи и возвраты |
| /billing | Подписка, счета, платежи |
| /audit | Аудит |
| /onboarding | Onboarding checklist |
| /notifications | Уведомления |
| /reports | Отчёты |

Уже есть:

общий AppLayout, sidebar, protected routes;

UI primitives в frontend/src/components/ui;

TanStack Query hooks для серверных данных;

формы через React Hook Form + Zod;

POS с поиском товара, сканером, draft restore, оплатами, печатью чека, desktop bridge;

PWA manifest/service worker без кеширования API/HTML;

offline/server status banners;

runtime detection: browser, pwa, windows-desktop.

светлая/тёмная/системная тема уже реализована, хотя в старой спецификации тёмная тема была отнесена к Этапу 2.

## 8. POS и склад

POS — самая критичная часть продукта.

Уже реализовано:

открытие/закрытие смены;

создание draft-продажи;

добавление товара по поиску или штрихкоду;

оплата наличными, картой, переводом;

завершение продажи;

запрет изменения completed-продажи;

возвраты через отдельную sale-строку;

FEFO: списание сначала партий с ближайшим сроком годности;

чек в UI и PDF;

Z-report;

экспорт отчётов XLSX;

desktop barcode event;

desktop cash drawer event после успешной наличной продажи.

Правило для нового разработчика: completed sale нельзя обновлять. Исправление или отмена делается новой строкой возврата.

## 9. PWA и Windows-приложение

Web-версия уже подготовлена как installable PWA:

manifest.webmanifest;

service worker только для статических frontend-файлов;

API, токены, чеки и цены не кешируются;

warning при offline-режиме.

Windows-направление уже подготовлено документами и контрактом:

docs/desktop-bridge.md;

docs/desktop-host-implementation.md;

scripts/windows-host-readiness.ps1;

scripts/windows-host-setup.ps1;

scripts/windows-host-scaffold.ps1.

План Windows-приложения: WinUI 3 + WebView2 host. Frontend остаётся тем же. Desktop host добавляет bridge:

window.aurumDesktop = {

appVersion: "0.1.0",

platform: "windows",

capabilities: ["receipt-print", "barcode-scanner", "cash-drawer", "file-export"],

postMessage(message) {

window.chrome.webview.postMessage(message);

},

};

Что уже поддерживает frontend:

aurum.desktop.ready;

aurum.receipt.print;

aurum.cash-drawer.open;

aurum.file-export.request;

aurum-desktop-barcode-scanned.

Что ещё не сделано: реальный WinUI host, работа с физическим оборудованием и подключение native receipt-print к UI. Сейчас чек можно печатать web-flow/PDF, а bridge-контракт для нативной печати уже описан.

## 10. Тесты и quality gates

Backend:

docker compose exec backend pytest tests/ -v

docker compose exec backend ruff check app tests

docker compose exec backend black --check app tests

docker compose exec backend mypy app

Frontend:

docker compose exec frontend pnpm typecheck

docker compose exec frontend pnpm lint

docker compose exec frontend pnpm test

docker compose exec frontend pnpm build

E2E:

docker compose restart frontend

cd frontend

pnpm e2e

Что покрыто E2E:

login/logout;

tenant setup;

owner onboarding;

catalog CRUD/search/barcode/import;

incoming draft -> accepted -> batch;

POS sale с FEFO split;

shift close -> Z-report;

report exports;

PWA/runtime/desktop bridge.

Риск: CI сейчас не запускает весь frontend test/build и Playwright E2E. Это надо усилить до релиза.

Ещё один фронтенд-риск: отчёт по списаниям в ReportsPage ожидает отдельный backend endpoint. Это не блокирует текущие продажи, но важно для полного отчётного контура.

## 11. Что уже готово для MVP

С точки зрения продукта:

базовый multi-tenant SaaS;

локальный Docker dev-stack;

вход по email-коду в dev-режиме;

управление аптеками, филиалами и кассами;

роли, permissions и пользователи;

каталог ЛС и штрихкоды;

импорт каталога CSV/XLSX;

партии и сроки годности;

приход и поставщики;

касса и продажи;

чеки, возвраты, Z-report и отчёты;

billing lifecycle;

audit log;

onboarding;

уведомления;

PWA-основа;

desktop bridge contract;

широкий набор тестов.

Это уже не “пустой scaffold”, а рабочий MVP-каркас.

## 12. Что нужно сделать до полного релиза

Обязательное перед пилотом:

1.  Прогнать полный checklist на чистой/staging среде.

2.  Усилить CI: frontend unit tests, frontend build, Playwright E2E, миграции.

3.  Подключить реальную SMTP-доставку login/invite кодов.

4.  Настроить production secrets: JWT, DB, MinIO, Redis, CORS, TLS.

5.  Настроить backup/restore PostgreSQL и MinIO.

6.  Провести security review RLS, JWT, CORS, storage tokens.

7.  Проверить POS на параллельные продажи и конкуренцию за партии.

8.  Подготовить staging/prod deploy-артефакты.

9.  Проверить реальное оборудование: сканер, чековый принтер, денежный ящик.

10.  Оформить минимальные инструкции для пилотной аптеки.

Технический долг/риски:

refresh-токен пока хранится в localStorage; httpOnly cookie запланирован на Этап 2;

notification_subscription и notification_delivery стоит отдельно проверить на tenant-защиту;

внешние notification/email каналы пока stub;

offline-касса не реализована;

production hosting ещё не выбран;

формальный SLA, WAF/IDS/pentest — позже.

есть drift документации: docs/handoff.md описывает план на первые 12 миграций, а в коде уже 24 миграции и дополнительные UI-разделы; docs/spec-v3.md местами отстаёт от факта, например по тёмной теме.

## 13. Этап 2

После MVP и первых пилотов:

httpOnly cookie для refresh-токенов;

offline POS через очередь продаж;

импорт из 1С:Аптека;

эквайринг карт;

PDF-экспорт всех отчётов;

интерактивные dashboard drill-down;

контроль цен и наценок;

recall партий;

реальная multi-currency логика;

тёмная тема;

2FA для всех пользователей;

расширенная безопасность;

встроенный чат поддержки;

staging/prod observability.

## 14. Этап 3

Более поздний релиз:

фискализация РТ и ОФД;

маркировка ЛС;

учёт наркотических ЛС;

таджикский и английский языки;

импорт из локальных ERP РТ;

программа лояльности;

мульти-сеть аптек;

полноценное desktop-приложение с оборудованием;

ML-прогнозы закупок и сроков годности;

bug bounty.

## 15. Как новичку безопасно начать работу

Рекомендованный первый день:

1.  Прочитать AGENTS.md / CLAUDE.md.

2.  Прочитать этот onboarding guide.

3.  Запустить проект локально через Docker.

4.  Открыть /login, войти как owner@aurum.tj.

5.  Пройти /catalog, /incoming, /batches, /pos, /sales, /reports.

6.  Посмотреть backend/app/main.py и frontend/src/router.tsx.

7.  Запустить smoke:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\demo-smoke.ps1

Первая неделя:

день 1: запуск, обзор UI и API docs;

день 2: backend домены auth, foundation, roles;

день 3: catalog, inventory, incoming, suppliers;

день 4: pos, sales, reports;

день 5: тесты, e2e, desktop bridge, CI gaps.

Правила работы:

сначала читать код, потом менять;

не делать попутный рефакторинг;

не вайпать dev-БД;

не запускать alembic downgrade на общей dev-БД;

любые новые домены делать с тестами;

после изменений прогонять релевантный checklist;

коммиты делать маленькими и понятными.

## 16. Где что искать

| Что нужно | Где смотреть |
| --- | --- |
| Общие правила проекта | AGENTS.md, CLAUDE.md |
| Функциональная спецификация | docs/spec-v3.md |
| Схема БД | docs/db-schema-v2.md |
| План по доменам | docs/handoff.md |
| Локальный запуск | README.md, docs/local-demo.md |
| E2E | docs/e2e.md, frontend/e2e |
| PWA | docs/pwa.md |
| Desktop bridge | docs/desktop-bridge.md |
| Windows host plan | docs/desktop-host-implementation.md |
| Backend entrypoint | backend/app/main.py |
| Frontend routes | frontend/src/router.tsx |
| Docker stack | docker-compose.yml |
| CI | .github/workflows/ci.yml |

## 17. Глоссарий

| Термин | Простое объяснение |
| --- | --- |
| Tenant | Отдельная аптека или сеть аптек внутри общей SaaS-БД |
| RLS | Защита строк в PostgreSQL, чтобы аптеки не видели чужие данные |
| GUC | Переменная контекста PostgreSQL, куда middleware кладёт tenant/user |
| FEFO | First Expired, First Out: сначала продаём партии с ближайшим сроком |
| POS | Point of Sale: кассовый экран и логика продаж |
| Shift | Кассовая смена |
| Sale | Продажа; после completed считается неизменяемой |
| Audit log | Журнал изменений данных |
| Celery | Фоновые задачи и расписания |
| MinIO | S3-подобное локальное хранилище файлов |
| PWA | Устанавливаемое web-приложение |
| WebView2 | Встроенный браузер Edge внутри Windows-приложения |

## 18. Главная мысль для нового коллеги

Проект уже имеет рабочую основу и строгие правила. Не надо начинать заново и не надо менять стек. Лучший вклад нового программиста — аккуратно усиливать готовый MVP: закрывать релизные риски, улучшать CI, подключать production-инфраструктуру, доводить Windows-host и проверять реальные аптечные сценарии.